ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилых домов на 2020 год по городу Волковыску (установлен решением Волковысского районного исполнительного комитета от 31 января 2020 г. № 49)

| № п/п | Наименование объекта | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | План финансирования 2020 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 31 по улице Горбатова в городе Волковыске» | 2 504 | май 2020 | октябрь 2020 | 260 130 |
| 1.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 50 по улице Зенитчиков в городе Волковыске» | 2 532 | январь 2020 | май 2020 | 180 000 |
| 1.3 | «Капитальный ремонт жилого дома 55 по улице Октябрьской в городе Волковыске» | 4 073 | июль 2020 | октябрь 2020 | 200 000 |
| 1.4 | «Капитальный ремонт жилого дома 23 по улице Панковой в городе Волковыске» | 3 963 | январь 2020 | май 2020 | 184 224 |
|  | Итого по разделу 1 | 13 072 | – | – | 824 354 |
| 2. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 2.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 28 по улице Боричевского в городе Волковыске» | – | май 2020 | август 2020 | 95 934 |
| 2.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 3 по улице Калинина в городе Волковыске» | – | февраль 2020 | апрель 2020 | 84 066 |
|  | Итого по разделу 2 | – | – | – | 180 000 |
| 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
|  | – | – | – | – | – |
|  | Итого по разделу 3 | – | – | – | – |
| 4. Разработка проектной документации |
| 4.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Аллейной в городе Волковыске с элементами модернизации» | – | – | – | 7 200 |
| 4.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 6 по улице Боричевского в городе Волковыске» | – | – | – | 10 200 |
| 4.3 | «Капитальный ремонт жилого дома 8 по улице Боричевского в городе Волковыске» | – | – | – | 10 200 |
| 4.4 | «Капитальный ремонт жилого дома 28 по улице Боричевского в городе Волковыске» | – | – | – | 11 995 |
| 4.5 | «Капитальный ремонт жилого дома 31 по улице Горбатова в городе Волковыске» | – | – | – | 11 984 |
| 4.6 | «Капитальный ремонт жилого дома 55 по улице Октябрьской в городе Волковыске» | – | – | – | 11 592 |
| 4.7 | «Капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Панковой в городе Волковыске» | – | – | – | 10 594 |
| 4.8 | «Капитальный ремонт жилого дома 15А по улице Панковой в городе Волковыске» | – | – | – | 10 200 |
|  | Итого по разделу 4 | – | – | – | 83 965 |
|  | 5. Затраты заказчика |
|  | Исходные данные, изыскательские работы, государственная экспертиза, сдача строительной площадки, технический надзор, авторский надзор, целевые отчисления в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, декларирование | – | – | – | 31 900 |
|  | Итого по разделу 5 | – | – | – | 31 900 |
|  | Всего по графику | 13 072 | – | – | 1 120 219 |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома 31 по улице Горбатова в городе Волковыске» | май 2020 | октябрь 2020 | ремонт наружных стеновых панелей с устранением продуваемости и сырости в квартирах, расположенных в торцевых стенах; ремонт бетонных плит балконов и лоджий; ремонт стыков панелей, покраска парапетных стен, покраска части фасада в местах общего пользования; ремонт крылец, цоколя, козырьков, входных групп; замена оконных блоков в местах общего пользования и подвальных помещениях; замена входных дверей в подвальные помещения; восстановление отмостки; замена магистральных трубопроводов системы отопления, системы горячего и системы холодного водоснабжения в подвальном помещении; замена изоляционного покрытия на трубопроводах системы отопления и системы горячего водоснабжения в подвальном помещении; замена магистральных трубопроводов и стояков системы канализационного водоотведения в подвальном помещении до выпуска в приемный колодец; замена светильников в местах общего пользования (лестничные клетки, подвалы) на светодиодные светильники с автоматическими системами управления; установка светильников снаружи при входе в подъезды, в тамбуре; замена электрической проводки в подвальном помещении; устройство молниезащиты; замена квартирных автоматов, нулевых колодок, пакетных выключателей на выключатели нагрузки в электрощитах на лестничных клетках | открытое акционерное общество (далее – ОАО) «ЖЭС г. Волковыска» |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома 50 по улице Зенитчиков в городе Волковыске» | январь 2020 | май 2020 | ремонт фасада с покраской; ремонт балконов, замена ограждений балконов; ремонт входной группы, ремонт крыльца; ремонт ступеней в подвал; замена дверного блока в подвал; устройство отмостки; установка металлического дверного блока в тепловом узле, установка системы регулирования тепловой энергии, замена прибора учета тепловой энергии на отопление в тепловом узле; установка прибора учета горячего водоснабжения непосредственно в помещении теплового узла; замена магистральных трубопроводов системы отопления, системы горячего и системы холодного водоснабжения в подвальном помещении; замена внутриквартирных стояков трубопроводов системы отопления, системы горячего и системы холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры; замена системы канализационного водоотведения по дому и выпусков до первого приемного колодца; замена стояков ливневой канализации и устройство водоотводных лотков; замена устаревших внутриквартирных отопительных приборов; замена светильников на светодиодные и замена выключателей в подвальном помещении | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома 55 по улице Октябрьской в городе Волковыске» | июль 2020 | октябрь 2020 | капитальный ремонт кровли, вентиляционных шахт; замена водосточной системы; устройство козырьков; ремонт балконов; ремонт цоколя; ремонт торцевых стен с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов; ремонт козырьков входа в подъезды; замена оконных блоков на лестничных клетках; замена дверных блоков в подвальные помещения на металлические, ремонт козырьков входа в подвальные помещения; устройство ступеней входов в подъезды из бетонной плитки, устройство перил; ремонт крылец с устройством пандусов; устройство отмостки; замена прибора группового учета тепловой энергии на отопление; замена магистральных трубопроводов системы отопления в подвальном помещении; замена магистрального трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении; замена светильников на лестничных клетках на светодиодные светильники с автоматическими системами управления; замена квартирных автоматов, нулевых колодок, пакетных выключателей в электрощитах на лестничных клетках; замена светильников на светодиодные с автоматическими системами управления в подвальном помещении, замена электропроводки в подвальном помещении; устройство молниезащиты | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома 23 по улице Панковой в городе Волковыске» | январь 2020 | май 2020 | капитальный ремонт кровли; ремонт вентиляционных шахт с прочисткой вентиляционных каналов; ремонт козырьков балконов; ремонт козырьков входных групп и устройство водосливной системы с устройством лотка водоотведения; ремонт входных групп, ремонт крыльца, ремонт штукатурки цоколя, ремонт стеновых панелей, ремонт торцевых стен лоджий с покраской, ремонт лоджий и цветочниц; замена оконных блоков на лестничных клетках; восстановление отмостки; ремонт теплового узла с установкой прибора учета горячего водоснабжения непосредственно в помещении теплового узла; замена запорной арматуры по стоякам трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; замена изоляционного покрытия трубопроводов системы отопления и системы горячего водоснабжения; замена магистральных трубопроводов системы отопления и системы горячего водоснабжения в подвальном помещении; замена магистрального трубопровода холодного водоснабжения и вводной запорной арматуры; замена системы ливневой канализации; замена системы канализации в подвальном помещении до выпуска в приемный колодец с восстановлением газонов придомовой территории; замена светильников на светодиодные с автоматическими системами управления на лестничных клетках; замена квартирных автоматов и нулевых колодок в электрощитах на лестничных клетках | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |